田阳县巴别乡大问村

问一屯产业路项目实施工作总结

大问村地处田阳县南部大石山区，自然条件恶劣，主要种植玉米，产业结构单一。2015年以来，我村积极开展脱贫攻坚，探索脱贫致富道路，在巴别乡党委、政府的支持和引导下，大力发展芒果种植特色产业，产业发展取得一定成绩，拓宽了贫困群众增收渠道。但是由于本村地处大石山区，机耕路路况差，阻碍交通运输，极大影响群众扩大种植和产业发展。

问一屯至果腊屯芒果产业路大约2公里，起点问一屯（33户141人），可连接到果腊屯（50户215人）地块，两个屯形成芒果连片种植，两边有适合芒果种植的坡地将近300多亩，现有种植芒果200亩左右，为了提高芒果种植的品质，建设产业硬化路（宽3米厚度15厘米），方便机动车通行，保持芒果连片种植，提升产业规模经营条件，增强贫困群众产业脱贫致富能力，因此这条产业路对本村群众的重要性明显突出。

在深圳市南山区招商街道办的大力支持下，2018年至今获深圳市南山区招商街道办（宝湾慈善基金会）帮扶大问村共计50万元,10万元2018年拨付到村委会账号，2018年底修建了700米的产业硬化路，施工方垫付了10万元的工程款。

40万元经费于2019年10月18日拨付到村委会。经“四议两公开”后，现已将该资金投入扶贫产业路建设。目前已完成1.6公里的产业路硬化，12月初已经开始通车使用。

1.6公里中有1公里左右是新开挖道路。40万资金中，15万用于1公里新开挖道路，25万用于800多米产业路硬化（包含2018年施工方垫付修建的300多米），还剩余700多米未硬化。为了贯通1.6公里产业路硬化，群众强烈要求施工方自己先垫付24万左右，硬化完问一至果腊产业路，使整条道路在2019年内全线贯通水泥硬化路。

项目实施后，改善问一、果腊屯的产业道路，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底解决问一和果腊屯83户356人的芒果管护难题，彻底改变原来的交通落后局面，促进当地经济快速发展，全面建设社会主义新农村。

通过投资改善问一屯至果腊屯芒果产区硬化路，推动当地的种植、养殖特色产业的开发和利用，增加该屯农民收入，带动该屯59户贫困户250位贫困人口脱贫奔小康。

希望深圳市南山区招商街道办领导，明年再给大问村继续帮扶为盼，谢谢。

大问村村民委员会

2019年12月31日